УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

14.07.2014                                   Великий Бурлук                                    № 207

Про належну та своєчасну підготовку котелень та теплових мереж

до роботи в осінньо-зимовому

періоді 2014-2015 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 12.05.2014 № 176 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014/2015 років»,  з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо належної та своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовому періоді 2014-2015 років (Додаток 1).

до 15.09.2014

1.2. Копії наказів щодо своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовому періоді 2014-2015 років надати до господарчої групи відділу освіти.

до 20.07.2014

2. Начальнику господарчої групи Харченко М. М.:

2.1. Тримати на постійному контролі виконання робіт з своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовому періоді 2014-2015 років.

постійно

2.2. Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

до 20.08.2014

3. Інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

3.1. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, встановити автоматичну систему протипожежного захисту та виконати обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій споруд навчальних закладів області (у разі фінансування).

протягом року

3.2. Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, оформити акти за встановленими зразками.

до 15.08.2014

3.3. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчальних закладах.

до 15.08.2014

4. Начальнику господарчої групи Харченко М. М. та інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

4.1. Провести наради з завгоспами навчальних закладів  з питань ремонту, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та роботи в зимових умовах.

липень-вересень 2014

5. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Котяш Л.І. забезпечити фінансування поточних платежів за зареєстрованими в органах державної казначейської служби України фінансовими зобов’язаннями в межах затверджених асигнувань.

## протягом року

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                           І.В. Фірсов

Харченко, 54847

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 14.07.2014 № 207

Заходи

щодо належної та своєчасної підготовки котелень та теплових мереж до роботи

в осінньо-зимовому періоді  2014-2015 років

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт обладнання електроустановок, ремонт теплових установок та мереж | до 15.09.14 | Начальник господарчої групи |
| 2 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.08 № 620/378. (Підготувати та надати до господарчої групи додатки в трьох екземплярах) | до 19.08.14 | Керівники навчальних закладів, завгоспи |
| 3 | Переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування електрогосподарством, у тому числі при відключенні автономних електростанцій | до 01.09.14 | Начальник господарчої групи |
| 4 | Провести перевірку технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | до 15.08.2014 | Керівники навчальних закладів |
| 5 | Укомплектувати робочі місця оперативною та технічною документацією | до 01.08.2014 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 6 | Скласти, погодити та надати до господарчої групи акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону в трьох екземплярах | до 20.08.2014 | Керівники навчальних закладів, завгоспи |
| 7 | Провести на належному рівні навчання персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | до 15.08.2014 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 8 | Провести перевірку роботи засобів обліку електричної енергії до роботи в умовах низьких температур | до 15.09.2014 | Керівники навчальних закладів |
| 9 | Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики | До 15.09.2014 | Керівники навчальних закладів |
| 10 | Провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом | До 01.09.14 | Керівники навчальних закладів |

з наказом від 14.07.2014 № 207 ознайомлені:

| Прізвище та ініціали | Дата ознайомлення з наказом | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Харченко М. М. |  |  |
| Великодний О. Г. |  |  |
| Котяш Л. І. |  |  |
| Корякін М.О. |  |  |
| Резвіна К М. |  |  |
| Сологуб Г.М. |  |  |
| Логачова В.О. |  |  |
| Новиков Є.В. |  |  |
| Дриль О.С. |  |  |
| Плахотіна І.Л. |  |  |
| Латиш С.І. |  |  |
| Зевякіна І.М. |  |  |
| Шевцова Н.І. |  |  |
| Товстоган В.О. |  |  |
| Задорожня А.В. |  |  |
| Костенко Т.М. |  |  |
| Козлова О.М. |  |  |
| Погуляйло Т.І. |  |  |
| Бітюкова О.Г. |  |  |
| Корякіна Т.І. |  |  |
| Стойка Г.В. |  |  |
| Тітаренко Н.В. |  |  |
| Добролежа А.І. |  |  |