УКРАЇНА

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

30.05.2013                                   Великий Бурлук                                    № 176

Про підготовку матеріально-технічної  бази навчальних закладів району до нового навчального року та роботи

в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 № 560 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ і організацій освіти і науки до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 12.05.2014 № 176 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014/2015 років», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.05.2014 року № 278  «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів області до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років», з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. (додаються).

До 15.08.2014

1.2. Копії наказів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2014-2015 років надати до господарчої групи відділу освіти

До 01.06.2014

2. Начальнику господарчої групи Харченко М. М.:

2.1. Тримати на постійному контролі виконання робіт з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Постійно

2.2. Забезпечити виконання планів ремонтних робіт у навчальних закладах району.

До 15.08.2014

2.3. Забезпечити придбання та завезення палива на весь опалювальний сезон 2014/2015 навчального року

До 15.09.2014

2.4. В межах виділених коштів провести заміну вікон та дверей в навчальних закладах, відновити матеріально-технічну базу

До 01.09.2014

2.5. Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

До 20.08.2014

2.6.Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів

До 10.08.2014

3. Інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

3.1. Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, встановити автоматичну систему протипожежного захисту та виконати обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій споруд навчальних закладів області (у разі фінансування)

протягом року

3.2. Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, оформити акти за встановленими зразками.

До 15.08.2014

3.3. Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх навчальних закладах.

До 15.08.2014

3.4. Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації у відповідності з рекомендаціями Департаменту науки і освіти.

До 15.08.2014

3.5. Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту та обладнання харчоблоків.

До 15.08.2014

3.6. Забезпечити виконання вимог «Державних санітарних правил і норм влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

До 15.08.2014

3.7. Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять.

До 15.08.2014

4. Начальнику господарчої групи Харченко М. М. та інженеру з охорони праці господарчої групи відділу освіти Великодному О. Г.:

4.1. Провести наради з завгоспами навчальних закладів  з питань ремонту, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та роботи в зимових умовах.

Червень-вересень 2014

5. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Котяш Л.І. забезпечити фінансування поточних платежів за зареєстрованими в органах державної казначейської служби України фінансовими зобов’язаннями в межах затверджених асигнувань.

## Протягом року

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                           І.В. Фірсов

Харченко, 54847

Додаток

до наказу відділу освіти

від 30.05.2014 № 176

Заходи

щодо підготовки навчальних закладів району до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надати до господарчої групи лани організаційно-технічних заходів щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 201-2015 р.р. | до 01.05.14 | Керівники навчальних закладів |
| 2 | Завершити виконання ремонтних робіт за кошти обласного та районного бюджетів згідно з встановленим графіком фінансування. | до 15.08.14 | Керівники навчальних закладів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.08 № 620/378. (Підготувати та надати до господарчої групи додатки в трьох екземплярах) | до 19.08.14 | Керівники навчальних закладів, завгоспи |
| 4 | Забезпечити виготовлення енергетичних паспортів та норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. | до 01.09.14 | Начальник господарчої групи |
| 5 | Укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів та на послуги з водовідведення. | до 01.09.14 | Економіст господарчої групи |
| 6 | Отримати Державні акти на право постійного користування земельними ділянками (у разі фінансування) | до 26.12.14 | Начальник господарчої групи |
| 7 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій покрівель (у разі фінансування) | протягом 2014 року | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 8 | Провести роботи щодо встановлення автоматичної пожежної сигналізації в закладах, де вона відсутня (у разі фінансування) | протягом 2014 року | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 9 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | 15.08.14 | Інженер з охорони праці господарчої групи |
| 10 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять. | до 15.08.2014 | Інженер з охорони праці господарчої групи |

З наказом від 30.05.2014 № 176 ознайомлені:

| Прізвище та ініціали | Дата ознайомлення з наказом | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Харченко М. М. |  |  |
| Великодний О.Г. |  |  |
| Котяш Л. І. |  |  |
| Корякін М.О. |  |  |
| Резвіна К М. |  |  |
| Сологуб Г.М. |  |  |
| Логачова В.О. |  |  |
| Новиков Є.В. |  |  |
| Дриль О.С. |  |  |
| Плахотіна І.Л. |  |  |
| Латиш С.І. |  |  |
| Зевякіна І.М. |  |  |
| Шевцова Н.І. |  |  |
| Товстоган В.О. |  |  |
| Задорожня А.В. |  |  |
| Костенко Т.М. |  |  |
| Козлова О.М. |  |  |
| Погуляйло Т.І. |  |  |
| Бітюкова О.Г. |  |  |
| Корякіна Т.І. |  |  |
| Стойка Г.В. |  |  |
| Тітаренко Н.В. |  |  |
| Добролежа А.І. |  |  |